## Slide 1
新品上线项目进展
项目工作汇报
核心结论
已进入灰度测试，支付稳定性仍需跟进
调研（已完成）
✓
设计（已完成）
✓
灰度测试（进行中）
用户调研
已完成
访谈 12 位用户
确定 3 个核心场景
已完成用户调研
流程设计
已完成
已完成核心流程设计
和交互验证
核心流程已验证
灰度测试
进行中
已向首批 100 位用户
开放灰度测试
当前处于灰度阶段
当前问题
未解决
支付联调延期 2 天
支付稳定性仍需跟进
支付风险仍需跟进
下周重点
待执行
修复支付异常
收集首批用户反馈
下周计划，尚待执行
虚构项目与数据，仅用于功能演示
Notes: 案例03，用户明确要求互联网大厂风格，未指向具体公司的模板。内容基于用户给出的虚构示例：12位调研用户、3个核心场景、首批100位灰度测试用户、支付联调延期2天。已完成设计与交互验证。下周修复支付异常并收集反馈。字体、数字、状态、面板和连接线是原生对象。背景山路和5组插画是独立图片。